**АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

**«РАБОЧИЙ ПОСЕЛОК МНОГОВЕРШИННЫЙ»**

**Николаевского муниципального района Хабаровского края**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

16.07.2018 № 44 -па

р.п. Многовершинный

О внесении изменений в «Программу комплексного развития транспортной инфраструктуры городского поселения «Рабочий поселок Многовершинный» Николаевского муниципального района Хабаровского края на 2018-2027 годы»

В соответствии со статьей 8 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 29 декабря 2014 г. № 456-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации»; Федеральным законом от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; постановлением Правительства Российской Федерации от 25 декабря 2015 г. № 1440 «Об утверждении требований к программам комплексного развития транспортной инфраструктуры поселений, городских округов», на основании Устава городского поселения «Рабочий поселок Многовершинный» Николаевского муниципального района Хабаровского края, администрация городского поселения «Рабочий поселок Многовершинный» Николаевского муниципального района Хабаровского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в «Программу комплексного развития транспортной инфраструктуры городского поселения «Рабочий поселок Многовершинный» Николаевского муниципального района Хабаровского края на 2018 - 2027 годы», следующие изменения:

1.1 Таблицу № 2 в Перечень программных мероприятий «Программы комплексного развития систем транспортной инфраструктуры на территории городского поселения «рабочий поселок Многовершинный» на 2018 – 2027 годы» изложить в новой прилагаемой редакции.

1.2 Раздел 4 п. 4.5 «Мероприятия по развитию инфраструктуры для грузового транспорта, транспортных средств коммунальных и дорожных служб», читать в следующей редакции:

 **«**Планируется мероприятие по приобретению транспортного средства марки - снегоочиститель фрезерно-роторный К-703МА-ОС.2 на базе трактора «КИРОВЕЦ» К -703МА. Фрезерно-роторный снегоочиститель предназначен для очистки от снега внутригородских дорог, разбрасывания снежных отвалов, образованных бульдозерами и плужными снегоочистителями, прокладывания зимних полевых дорог по снежной целине.

В результате реализации этого мероприятия доля протяженности автомобильных дорог общего пользования, не отвечающих нормативным требованиям в зимнее время, увеличится в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования городского поселения «Рабочий поселок Многовершинный».

1.3 Раздел 5 «Оценка объемов и источников финансирования мероприятий по проектированию, строительству, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры предлагаемого к реализации варианта развития транспортной инфраструктуры», читать в следующей редакции:

«Финансирование программы осуществляется за счет средств бюджета городского поселения «Рабочий поселок Многовершинный». Ежегодные объемы финансирования программы определяются в соответствии с утвержденным бюджетом городского поселения на соответствующий финансовый год и с учетом дополнительных источников финансирования.

Общий объем финансовых средств, необходимых для реализации мероприятия Программы:

- на 2018 год 0 тыс. рублей,

- на 2019 год общая сумма, необходимая для приобретения транспортного средства 11 000,0 тыс. руб., в том числе 4 240,089 тыс. руб. из средств местного бюджета городского поселения «Рабочий поселок Многовершинный», и прогнозная оценка расходов средств краевого бюджета 6 759,911 тыс. руб.

- на последующие года до 2027г. запланированы расходы в сумме 3 200 тыс. руб.

На реализацию программы могут привлекаться также другие источники».

2. Опубликовать настоящее постановление в Сборнике муниципальных правовых актов городского поселения «Рабочий поселок Многовершинный» и на официальном сайте администрации городского поселения «Рабочий поселок Многовершинный» в сети «Интернет».

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

И.о. главы администрации М.С. Кривоног

 Таблица 2

ПЕРЕЧЕНЬ

программных мероприятий Программы комплексного развития систем транспортной инфраструктуры на территории городского поселения

 «рабочий поселок Многовершинный» на 2018 – 2027 годы

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование программы | Сроки реализации | Объем финансирования, тыс.руб. | Ответственный за реализацию мероприятия |
|  1 |  2 |  3 |  4 |
| - Приобретение транспортного средства марки - снегоочиститель фрезерно-роторный К-703МА-ОС.2 на базе трактора «КИРОВЕЦ» К -703МА. | 2018-2019 г.г. | 4 240,089  | Администрация городского поселения «рабочий поселок Многовершинный» |
| - Подготовка проектно-сметной документации- Ремонт и капитальный ремонт автомобильной дороги по ул. Светлая  | 2018-2020 г.г. | 100,0300,0 | Администрация городского поселения «рабочий поселок Многовершинный» |
| - Подготовка проектно-сметной документации- Ремонт и капитальный ремонт автомобильной дороги по ул. Светлая  | 2019-2020 г.г. | 100,0300,0 | Администрация городского поселения «рабочий поселок Многовершинный» |
| - Подготовка проектно-сметной документации- Ремонт и капитальный ремонт автомобильной дороги по ул. Черкашина | 2021-2023 г.г. | 100,0300,0 | Администрация городского поселения «рабочий поселок Многовершинный» |
| - Подготовка проектно-сметной документации- Ремонт и капитальный ремонт автомобильной дороги по ул. Петруся | 2024-2025 г. | 100,0300,0 | Администрация городского поселения «рабочий поселок Многовершинный» |
| - Подготовка проектно-сметной документации- Ремонт и капитальный ремонт автомобильной дороги по ул. Шахтерская | 2026-2027 г. | 100,0300,0 | Администрация городского поселения «рабочий поселок Многовершинный» |