ОТЧЕТ

о ходе реализации муниципальной программы «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры на территории городского поселения «Рабочий поселок Многоверщинный» Николаевского муниципального района Хабаровского края на 2018-2027 годы»

за 2021 год

Муниципальная программа «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры на территории городского поселения «Рабочий поселок Многовершинный» Николаевского муниципального района Хабаровского края на 2018-2027 годы» (далее – Программа) утверждена постановлением администрации городского поселения «Рабочий поселок Многовершинный» Николаевского муниципального района Хабаровского края (далее – постановление администрации) от 29.12.2017 № 72-па.

Оценка эффективности реализации Программы за 2021 год проведена в соответствии с Порядком принятия решений о разработке, формирования и реализации муниципальных программ городского поселения «Рабочий поселок Многовершинный», утвержденного постановлением администрации от 16.03.2023 № 18-па.

Проблема аварийности, связанной с автомобильным транспортом, в последнее десятилетие приобрела особую остроту в связи с несоответствием дорожно-транспортной инфраструктуры потребностям общества и государства в безопасном дорожном движении, недостаточной эффективностью функционирования системы обеспечения безопасности дорожного движения и крайне низкой дисциплиной участников дорожного движения.

Безопасность дорожного движения является одной из важных социально-экономических и демографических задач Российской Федерации. Аварийность на автомобильном транспорте наносит огромный материальный и моральный ущерб как обществу в целом, так и отдельным гражданам. Дорожно-транспортный травматизм приводит к исключению из сферы производства людей трудоспособного возраста. Гибнут или становятся инвалидами дети.

Целями Программы являются:

- повышение комфортности и безопасности жизнедеятельности населения и хозяйствующих субъектов на территории городского поселения;

- улучшение условий безопасности дорожного движения на местных дорогах.

Задачами Программы являются:

- безопасность, качество и эффективность транспортного обслуживания населения, а также юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих экономическую деятельность на территории.

- доступность объектов транспортной инфраструктуры для населения и субъектов экономической деятельности в соответствии с нормативами градостроительного проектирования городского поселения.

- эффективность функционирования действующей транспортной инфраструктуры.

В ходе реализации муниципальной программы выполнены следующие мероприятия:

1. приобретены и установлены дорожные знаки на участке дороги в рп. Многовершинный;
2. Приобретена специализированная техника - фронтальный погрузчик
3. Проведены кадастровые работы по оформлению автомобильной дороги.

Исполнение финансовых средств на реализацию мероприятий программы в 2021 году составило 8127,1 тыс. рублей или 100 % от плана.

ИНФОРМАЦИЯ

о расходах бюджета городского поселения, в том числе за счет средств федерального, краевого и районного бюджетов,

средств бюджета городского поселения и организаций за 2021 год на реализацию

муниципальной программы «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры городского поселения «Рабочий поселок Многовершинный» Николаевского муниципального района Хабаровского края на 2018-2027 годы»

(наименование муниципальной программы)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование | Источники финансирования | Расходы (тыс. рублей) | | Процент выполнения |
| план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Комплексное развитие транспорт-ной инфраструктуры городского поселения «Рабочий поселок Многовершинный» Николаевс-кого муниципального района Хабаровского края на 2018-2027 годы | Всего | 8127,1 | 8127,1 | 100% |
| Федеральный бюджет |  |  |  |
| Краевой бюджет |  |  |  |
| Бюджет муниципального района |  |  |  |
| Бюджет городского поселения | 8127,1 | 8127,1 | 100% |
| Организации |  |  |  |
| 2. | Повышение безопасности дорожного движения, в том числе: дорожное освещение, установка дорожных знаков | Всего | 633,6 | 633,6 | 100% |
| Федеральный бюджет |  |  |  |
| Краевой бюджет |  |  |  |
| Бюджет муниципального района |  |  |  |
| Бюджет городского поселения | 633,6 | 633,6 | 100% |
| Организации |  |  |  |
| 3. | Паспортизация, кадастровые работы по автомобильной дороге р.п. Многовершинный | Всего | 298,5 | 298,5 | 100% |
| Федеральный бюджет |  |  |  |
| Краевой бюджет |  |  |  |
| Бюджет муниципального района |  |  |  |
| Бюджет городского поселения | 298,5 | 298,5 | 100% |
| Организации |  |  |  |
| 4 | Приобретение специализированной техники | Всего | 7195,0 | 7195,0 | 100% |
| Федеральный бюджет |  |  |  |
| Краевой бюджет |  |  |  |
| Бюджет муниципального района |  |  |  |
| Бюджет городского поселения | 7195,0 | 7195,0 | 100% |
| Организации |  |  |  |